统一社会信用代码

12330100668029786K

事业单位法人年度报告书

（ 2018  ）年度

| 单 位 名 称 | 杭州市卫生事业发展中心 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 项海青 |

国家事业单位登记管理局制

编号：133010000768

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 杭州市卫生事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 承担市本级卫生系统新建项目的基本建设及建设中的投融资工作；承担市本级卫生系统公立医疗机构国有资产的监督管理工作，推进国有资产进退盘活，提高资产运作效益；以投资主体身份参与多元化办医，促进公益性卫生事业的多元化、多层次发展；承担市卫生局交办的其他工作。 |
|  | 住 所 | 浙江省杭州市上城区开元路70号 |
|  | 法定代表人 | 项海青 |
|  | 开办资金 | 1048万元 |
|  | 经费来源 | 财政补助 |
|  | 举办单位 | 杭州市卫生健康委员会 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 1058 | 900.5 |
| 网上名称 | 杭州市卫生事业发展中心.公益 | 从业人数 | 12 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2018年度，我单位在市卫计委领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下： 一、开展的主要工作 （一）突出重点，合力攻坚，加快推进重点项目建设 咬定目标聚合力。会同重点项目建设单位紧盯年度目标任务，年初精细编制月计划，根据每月实际进度组织制定动态月计划，并对照检查落实情况，实现闭环控制。同时，强化全过程管理，督促各单位严格落实招标（采购）管理制度、工期控制管理制度、投资控制管理制度、建设资金审批拨付管理制度、施工质量控制管理制度等。建立项目联系人制度，落实业务骨干每周到各项目施工现场踏看、参加建设例会、监理例会、协调会等，加大指导配合力度，形成项目推进同频共振的工作合力。及时掌握项目建设情况，加强统筹管理和精细化管理，用细节诠释匠心独运，有序推进项目建设。 夯实党建促攻坚。为确保丁桥分院年底前按计划启用，创新“党建+重点项目建设”的工作思路，经委机关党委批复同意，牵头成立杭州市丁桥医院（筹）建设项目临时党支部，成员含7家参建单位17名党员，中心主任兼支部书记，丁桥医院党委书记兼支部副书记，监理、建筑设计、总包、装修施工单位项目负责人任支部委员，以党建为统领强力推进工程建设。为保障儿童医院项目顺利推进，指导医院与参建单位、所辖社区和邻近楼宇的党员代表组建项目党支部，通过联建党支部进一步加强与市质安监总站的联系，形成良好的政治风气。 强管严控保安全。持续保持安全生产的高压态势，督促各建设单位落实主体责任，牢固树立“离开安全一切归零”的理念，加大项目安全生产管理力度，打造平安卫生基建项目。通过现场巡视、例会提醒、专项检查，提高各参建单位安全意识，加强检查及治理工作，促进施工现场安全生产管理规范化，全力确保施工安全。督促各建设单位落实主体责任，通过现场巡视、例会提醒、专项检查，提高各参建单位安全意识。针对儿童医院项目地理位置中心、作业面狭小、深基坑开挖施工难度大，可能会对邻近的医院既有房屋及管道、院外建筑造成影响的情况，督促施工单位落实各项防护措施，严格按照图纸和专家论证方案施工，防范控制风险。针对丁桥院区竣工验收复杂繁多，预先做好各项备查，确保主体验收及各专项验收顺利通过。2018年度，各建设项目均无安全生产责任事故和上访等事件的发生。 （二）规范管理，补齐短板，着力提升集中采购能力 规范流程，强化弱项，做好医疗设备采购服务 严格贯彻落实《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94 号令），组织政府采购业务人员全面学习领会新旧政策变化，并根据新政要求，调整责任分工，全面完善和细化医疗设备采购的各项工作纪律、岗位职责、操作规程或程序、质疑处理、项目负责、奖惩考核等管理制度，并严格遵照制度执行及考核。组织采购人代表、专家代表、采购业务人员，深入学习《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》（浙财采监〔2015〕13号），重申评审工作纪律、保密、回避等相关规定，强调标前准备、现场程序、宣教、监控等要求，严肃评标现场纪律。为做好政府采购平台系统切换的准备工作，组织市属医院设备和总务科相关负责人赴政采云有限公司交流学习，并结合卫计采购需求和特点就政采云平台使用提出意见建议。9月份市财政局政府采购监管处组织对2016-2017年度医疗设备政府部门集中采购工作考核为优秀等次。 积极跟踪，规范行为，强化药品耗材采购管理 年初流感疫情突发，国家卫计委发布的《流感诊疗方案（2018年版）》中临床抗流感病毒药物、中医治疗药物供货紧张，临时纳入省供应紧张药品管理系统。根据委党委统一部署，组织有关人员积极与生产、配送企业充分沟通，同时做好上下协调，确保流感防治临床用药在杭州的供应，较好完成本次流感疫情防控保障工作。按照省药械采购中心要求组织做好我市药械集中采购评审专家的遴选推荐工作。及时跟踪掌握省药械采购平台短缺药品供应信息，组织对市医疗卫生机构报送的短缺药品信息进行核实，将缺货情况审核上报省药械采购中心，并完成国家卫健委短缺药品信息直报前期准备工作。传达落实、跟踪监控我市（包括区、县）执行省药品在线采购全国最低价联动结果、最高医保支付价通知精神和线上支付工作。积极配合相关部门推动市公立医疗机构药品采购“两票制”政策实施。根据省卫计委统一部署和相关文件要求，组织完成省医用耗材采购新平台使用前期各项准备和培训工作，自5月10日起，顺利实现杭州地区全部公立医疗机构切换到省医用耗材采购新平台进行交易。 二、取得的主要效益 1、社会及经济效益： 2018年，系统5个市重点项目进展顺利，共完成投资4.17亿元，圆满地完成了年初市政府下达的目标任务：市中医院丁桥分院基本建成并投入试运行，完成投资21367万元；市七医院精神科病房楼主体结顶，完成投资2924万元；市儿童医院新医疗综合楼主体结顶，完成投资6005万元；市老年病医院主体结顶，完成投资8008万元；市七医院浙西院区一期工程开工建设，完成投资3792万元。市西溪医院二期工程已完成立项准备工作。2018年，共组织完成57期医疗设备政府采购，完成425个标项招标，中标金额2.51亿元，节资率8.63%。 三、存在的主要问题 市儿童医院新医疗综合楼项目虽然完成本年度目标，但总体进度不及预期，实现2019年竣工目标尚有困难。 四、下一步打算 （一）稳步推进重点项目建设 紧紧围绕年度目标任务，明晰责任强化落实，统筹协调形成合力，进一步加强对重点项目建设单位的业务指导，力争市老年病迁扩建项目精装修工程完成30%、市儿童医院新医疗综合楼基本建成、市七医院精神科病房楼改扩建项目竣工、市七医院浙西院区一期项目完成地下室工程、市西溪医院二期工程列入市发改委下达的项目前期计划；完成市计生指导站改造工程，市职业病防治院迁建项目列入市储备项目。 （二）依法规范招标采购行为 扎实做好医疗设备政府采购工作。进一步规范工作流程，完善内控管理机制，注重设备参数科学合理设置，着力提高招标服务质量和工作效率。加强政府采购活动现场的组织管理，严格审核系统内三产企业投标主体资格，加强评审专家管理，严格评标现场纪律，确保政府采购公平公正及现场组织管理工作规范有序，提高评审质量。协助委财审处强化采购单位采购行为监督，严禁接受附带耗材、试剂后续销售行为的医疗设备免费投放或捐赠。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 2018年被评为上城区区级文明单位 |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |